**季度检查整改通知单**

|  |
| --- |
| 致： （项目监理部）  通过检查施工现场及文件资料，发现以下问题：              请项目总监积极组织整改解决上述问题，消除质量安全隐患，将整改情况回复给检查组长并报质量部存档。  **联兴建设湖北有限公司（盖章）**  **检查人：**  **年 月 日** |

**季度检查整改回复单**

|  |
| --- |
| 致： 季度检查组第 小组 （组长）  我监理部已对 季度检查整改通知单指出的问题整改完毕，请复查。具体整改情况回复如下 ：              **项目监理部（章）：**  **总监：**  **年 月 日** |
| **复查结果：**  **组长（签字）：**  **日 期：** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年 季度检查情况汇总** | | | | | | |
| **组长** |  | | **片区** |  | | |
| **组员** |  | | | **检查时间** |  | |
| **序号** | **项目名称** | **文件检查** | | **现场检查** | | **优点** |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |

附2、监理服务质量评价标准

**联兴建设湖北有限公司**

**监理服务质量评价标准**

**（讨论稿）**

编制：质量管理部 2017年 12月 8 日

审核： 2017年 12 月 8 日

审批： 2017年 12 月 8日

编号：LXJL—PJBZ—2017

版本：D

年 月 日对C版修订后发布 2017年 12月 8日试行

联兴建设湖北有限公司

**说 明**

1、表1表2满分各为100分，可单独使用也可合并使用，检查考核结果分为：优、合格、不合格三等。70分以下为不合格，70分至90为合格，90分及以上为优良；表1与表2合并使用时，综合得分为表1与表2“和”的算术平均值。

2、在检查中遇有缺项时，该项得满分。

3、在使用中单项扣分不超过该项应得分数。

4、本标准通过对监理资料、工程观感质量、安全文明施工、监理部标准化等方面的检查，来评价监理服务质量的优劣。

5、某一时段因施工方管理不到位或不配合监理工作，致使监理程序不能执行，相关记录（资料）不全的，若监理方应对措施有力，其他工作较好的，可判定为合格。

6、凡考核期内工地出现质量、安全责任事故，且公开处理的，本期考核不得评优（监理未受到处理的情况除外）。

7、因地域差别不能参评者，仅作检查依据，免打分。

8、特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。

9、特种作业人员是指垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员、电工、电焊工等。

10、达到一定规模的危险性较大工程的标准详见《危险性较大分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）

11、自D版发布之日起C停止使用。

**监理服务质量检查评分表1**（资料）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | | |  | | | | | | | **得分** |  | |
| **检查组长** | | |  | | **记录人** | | |  | **检查时间** |  | | |
| **形象进度** | | |  | | | | | | | | | |
| **总监** | |  | | **专监** | | |  | | | | | |
| **检查项目** | | | | | | **扣分标准** | | | | | | **扣分** |
| 监理内业资料（25分） | 收/发文登记（1分）（单选） | | | | | □认真、全面无漏项，不扣分  □无收发文登记，扣1分  □有漏项扣0.5分 | | | | | |  |
| 工作台帐/目录（1分）（单选） | | | | | □分类建立工作台账/目录，填写完整，不扣分  □填写不完整，扣0.5分 □无工作台帐/目录扣1分 | | | | | |  |
| 监理规划（2分）（多选） | | | | | □内容完整、针对性强，不扣分  □内容不完整、针对性不强，扣0.5分  □未按程序审批，扣0.5分 □无危大工程清单，扣1分 | | | | | |  |
| 监理实施细则（5分）（多选，最多扣5分） | | | | | □分专业编写，内容有针对性，不扣分  □危险性较大的分部分项工程无细则, 每项扣0.5分  □桩基、主体结构、建筑防水、建筑节能、建筑幕墙、消防、暖通、精装修、安装工程等未分专业编写细则, 每项扣0.5分  □内容不完整、针对性不强，每项扣0.5分  □未按程序审批，每项扣0.5分 | | | | | |  |
| 旁站方案（1分）（单选） | | | | | □旁站部位识别正确全面 ,不扣分  □旁站部位识别不正确不全面 ,扣0.5分  □无旁站方案（包含建筑节能）扣1分 | | | | | |  |
| 旁站记录（2分）（多选） | | | | | □按照旁站方案进行了旁站和记录,不扣分  □未严格按旁站方案拟定部位进行旁站和记录,扣1分  □旁站记录填写简单,千篇一律,扣0.5分  □特种设备安装及拆除、悬挑脚手架拆除无记录,扣0.5分 | | | | | |  |
| 监理日记（分）（多选） | | | | | □每日填写，内容符合填写说明要求，前后呼应不扣分  □内容简单无条理，字迹潦草扣0.5分  □总监未抽查签字扣0.5分 □多日未填写，扣0.5分 □前后不呼应，扣0.5分 | | | | | |  |
| 安全监理日记（1.5分）（多选） | | | | | □每日填写，能够反映安全监理工作，前后呼应，不扣分  □字迹潦草，内容简单，不能够反映安全监理工作，扣0.5分  □多日未填写，扣0.5分 □前后不相呼应扣0.5分 | | | | | |  |
| 监理月报（1.5分）（多选） | | | | | □填写认真及时,内容详实,规范公整,不扣分  □不符合公司统一格式,扣0.5分  □内容简单，主要内容不填写,扣0.5分  □未附工程照片扣0.5分 | | | | | |  |
| 质量监理通知单及回复（2分）  （多选） | | | | | □通知依据充分，有回复,问题得到有效解决,不扣分  □通知无回复或已回复但问题并未得到解决,扣1分  □施工方拒绝执行指令,监理无进一步措施,扣0.5分  □对建设主管部门下发通知未及时督促整改回复，扣0.5分 | | | | | |  |
| 安全监理通知单及回复（2分）  （多选） | | | | | □通知依据充分，有回复,问题得到有效解决,不扣分  □通知无回复或已回复但问题并未得到解决,扣1分  □施工方拒绝执行指令,监理无进一步措施,扣0.5分  □对建设主管部门下发通知未及时督促整改回复，扣0.5分 | | | | | |  |
| 监理例会（2分）（多选） | | | | | □第一次工地会议主要内容不符合监理规范要求,扣0.5分  □基本不召开监理例会，扣0.5分  □会议主要内容和形式不符合监理规范要求,扣0.5分  □召开不及时又无合理理由，扣0.5分 | | | | | |  |
| 监理技术交底、安全交底（1分）  （多选） | | | | | □关键分部分项工程能够按工程进度及时事前交底,不扣分  □关键分部分项工程无书面监理交底,扣0.5分  □对施工方的安全交底资料无核查，扣0.5分 | | | | | |  |
| 监理工程师检查记录（1分）  （单选） | | | | | □主要工序分类填写,不扣分  □主要工序未填写,扣1分 | | | | | |  |
| 监理依据文件（5分） | 监理依据文件（地勘报告、设计图纸、合同、规范的搜集）(1分)  （单选） | | | | | □配备齐全，能够满足监理工作需要,不扣分；  □基本满足监理工作需要,扣0.5分  □根本不满足监理工作需要,扣1分 | | | | | |  |
| 设计交底、图纸会审（1.5分）  （多选） | | | | | □监理有看图纸提出书面意见，参加了设计交底及图审会并收集了图审记录，不扣分  □未参加了设计交底会或图审会，扣0.5分  □未收集图审记录，扣1分 | | | | | |  |
| 工程变更管理（2.5分）（多选） | | | | | □工程变更程序符合法律规范要求,不扣分  □无合法变更手续已进行施工,监理措施有力,不扣分  □无合法变更手续已进行施工,监理措施不力,扣1分  □未收集设计变更文件，扣1分  □无台变更台帐，扣0.5分 | | | | | |  |
| 报验报审资料（30分） | 工程开工报审表（2分）（单选） | | | | | □已按程序申报并审批或无证开工监理已采取措施,不扣分  □取得施工许可证后开工监理未审批,扣0.5分  □无施工许可证但已开工,监理未下告知函,扣2分 | | | | | |  |
| 施工总包单位资质及人员资格审查（3.5分）（多选） | | | | | □已审查收集,符合要求,不扣分  □已收集但审查不严,扣0.5分  □项目经理无安全员B证监理无措施,扣0.5分  □项目经理不到岗监理无措施，扣0.5分  □安全员无C证监理无措施,扣0.5分  □安全员人数不足,监理无措施，扣0.5分  □超越资质范围监理无措施,扣0.5分  □已审查未收集,扣0.5分 | | | | | |  |
| 分包单位资质及人员资格审查（3分）（多选） | | | | | □已审查收集,符合要求,不扣分  □已收集但审查不严,扣0.5分  □项目经理无安全员B证监理无措施,扣0.5分  □项目经理不到岗监理无措施，扣0.5分  □安全员无C证监理无措施,扣0.5分  □超越资质范围监理无措施,扣0.5分  □已审查未收集,扣0.5分 | | | | | |  |
| 施工组织设计审查（2分）（单选） | | | | | □对安全技术措施，有具体审查意见,不扣分  □对施工组织设计已审查, 审查意见不具体,扣1分  □对施工组织设计未审查,扣2分 | | | | | |  |
| 专项施工方案（4分）（多选，最多扣4分） | | | | | □危险性较大的分部分项工程均有专项方案不扣分  □危险性较大分部分项工程无专项方案已施工每项扣1分  □超过一定规模的危险性较大的分部分项工程未组织专家论证已施工的, 每项扣1分 | | | | | |  |
| 测量核验资料（2.5分）（多选） | | | | | □资料与施工同步,齐全完整,分类有序,不扣分  □未审查测量人员资格及测量仪器检验证书,扣0.5分  □定位测量未复核又无充分理由,扣0.5分  □测量报验资料与施工不同步,扣0.5分  □未及时收集地基验槽记录,扣0.5分  □未按审查垂直度、标高测量记录,扣0.5分 | | | | | |  |
| 沉降观测、变形监测资料（1.5分）  （多选） | | | | | □业主未委托沉降观测单位监理无措施,扣0.5分  □未收集沉降观测记录及阶段性报告,扣0.5分  □观测频率及点数与合同要求不符监理无措施，扣0.5分 | | | | | |  |
| 工程材料、设备进场质量文件（4分）（多选） | | | | | □收集及时分类有序，台帐齐全，处于受控状态，不扣分  □无见证取样送检台帐，扣1分  □见证取样送检台帐记录漏项，扣0.5分  □收集不及时，扣1分  □审批不严谨，扣0.5分  □未分类，扣1分 | | | | | |  |
| 检验批报验及关键工序报验资料（3.5分）（多选） | | | | | □分类整理，齐全完整，审签符合要求不扣分  □检验批、关键工序不报验监理无措施，扣2分  □检验批、关键工序漏报，扣1分  □审查意见签署不符合要求，扣0.5分 | | | | | |  |
| 分项、分部、单位工程的验收文件（1分）（多选） | | | | | □分类序有，齐全完整，审签符合要求不扣分  □已验收，未收集，扣0.5分  □审查意见签署不符合要求，扣0.5分 | | | | | |  |
| 质量质量事故处理结果实体质量及验收文件（2分）（单选） | | | | | □未发生质量质量事故不扣分  □质量事故处理符合要求，相关记录完整,不扣分  □已处理无相关记录,扣1分  □未处理,监理无有力措施,扣2分 | | | | | |  |
| 工程评估报告（1分）（单选） | | | | | □格式符合公司统一规定，已验收的分部工程均有报告不扣分  □格式与公司统一规定不相符，扣0.5分  □已验收未编制监理评估报告,扣1分 | | | | | |  |
| 投资与进度（10分） | 工程计量及支付审核（3分）  （多选） | | | | | □工程量审查资料保存完整，未委托该项监理工作不扣分  □未保存相关资料及未建立台帐扣1分  □计量范围不符合施工合同规定，扣0.5分  □计量工程量未经专业监理工程师质量验收合格，扣0.5分  □工程款支付证书非总监本人签字，扣1分 | | | | | |  |
| 签证管理（3分）（多选） | | | | | □总监亲自签字把关，签章完整，收集齐全，不扣分  □非总监本人签字扣1分□收集不齐扣1分□无台帐扣1分 | | | | | |  |
| 对施工进度跟踪管理（4分）（多选） | | | | | □工程进度表与监理日记对形象进度记录详细，不扣分  □无工程进度表以及未能及时更新，扣1分  □监理例会纪要中无监理对进度要求的记录,扣1分；  □业主对进度有要求,发生严重偏差监理无措施,扣2分 | | | | | |  |
| 安全（10分） | 塔吊、施工电梯、龙门吊、爬架、电动吊篮、汽车吊、桩机等审查（5分）（多选，最多扣5分） | | | | | □施工机械设备报验、验收资料齐全完整,不扣分  □特种设备验收手续不全已使用监理无措施，每项扣1分  □本条所述施工机械设备报验资料收集不及时,每项扣0.5分 | | | | | |  |
| 安全报验资料（5分）（多选） | | | | | □已报验并收集，与施工同步,不扣分  □特种作业人员未收集审查及存在问题未整改，扣1分  □主要安全设施、措施未验收已投入使用扣1分  □主要安全设施措施的验收资料未收集,扣1分  □未定期组织安全检查且无记录，扣1分  □对施工方的安全教育资料无核查，扣0.5分  □特种设备月检资料无留存,扣0.5分 | | | | | |  |
| 内部管理（18分） | 文件管理（5分）（多选） | | | | | □与施工不同步，扣1分 □未分类存放，扣1分  □施工图纸未分类标识管理，扣1分  □三标体系文件不健全，扣1分  □工程照片未收集或不能反映关键监理过程，扣1分 | | | | | |  |
| 公司制度落实（6分）（多选） | | | | | □达到三人以上的项目部未定期召开内部例会,扣1分；  □廉政责任书未上墙公示,扣0.5分  □企业资质人员资格未保存扣0.5分  □其他违反公司制度的情况，每项扣1分 | | | | | |  |
| 门牌、图表上墙、室内环境（2分）（多选） | | | | | □符合公司办公标准化要求，不扣分  □因办公条件限制未能挂牌、上墙不扣分  □有条件而未挂牌上墙,扣1分  □晴雨表未能及时描绘，扣0.5分 □环境不卫生，扣0.5分 | | | | | |  |
| 常用仪器设备（1分）（单选） | | | | | □基本能满足常规的监理检查,不扣分；  □根本不满足常规的监理检查,扣1分 | | | | | |  |
| 安全帽及标识（1分）（单选） | | | | | □不符合公司统一标准,扣1分 | | | | | |  |
| 监理部人员（3分）（多选） | | | | | □数量不足，不满足工作需要,扣1分；  □迟到、早退,扣1分；  □关键脱岗,扣1分 | | | | | |  |
| 其他（2分） | 检测、监测单位资料审查（2分）（多选） | | | | | □未审查收集检测单位资质及计量认证证书,扣1分  □未审查收集观测单位资质及测量仪器检验证书,扣1分 | | | | | |  |
| 本季度有投诉或出现质量安全事故（0分）(质量部打分) | | | | | 本季度无投诉、无质量安全事故,0分  本季度有投诉或出现质量安全事故扣2分**且本次考核不得评优** | | | | | |  |

**监理服务质量检查评分表2（现场）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | |  | | | | **得分** |  | |
| **检 查 组 长** | |  | | **记 录 人** |  | **检查日期** |  | |
| **形 象 进 度** | |  | | | | | | |
| **总监** | |  | **专监** |  | | | | |
| **检 查 项 目** | | | | **检 查 情 况** | | | | **扣分** |
| 质量（45分） | 基础（主体、装修）阶段观感质量（10分）（单选）  （要到作业层、面） | | | □观感质量好，不扣分  □观感质量一般，扣5分  □观感质量差，扣10分 | | | |  |
| 质量缺陷、质量问题（最多20分）  （要到作业层、面） | | | □未发现质量缺陷、质量问题不扣分  □每发现一处质量缺陷、质量问题扣2分 | | | |  |
| 建筑材料、设备使用情况（最多扣9分） | | | □符合设计及规范相关要求不扣分  □每发现一材料、设备问题，扣3分 | | | |  |
| 施工过程中对违反法律、法规及强制性条文的行为的处理（最多6分） | | | □未发现该情况或发现有但监理已有恰当处理，不扣分  □处理不当，每发现一起扣3分 | | | |  |
| 文明施工（15分） | 施工现场标牌：五牌一图、安全标语、宣传栏等（1分） | | | □符合相关要求不扣分  □不符合相关要求扣1分 | | | |  |
| 封闭管理（大门、门头企业标志、门卫制度及门卫）（1分） | | | □封闭管理完好不扣分  □未封闭又无有效措施扣1分 | | | |  |
| 围墙高度（1分）（多选） | | | □高度符合要求，基础牢固无倾斜不扣分  □高度不符合相关要求扣0.5分  □发生倾斜或存在安全隐患扣0.5分 | | | |  |
| 施工道路硬化（1.5分） | | | □符合相关要求不扣分  □不符合相关要求扣1.5分 | | | |  |
| 办公区及生活区废料、垃圾收集、分类（2分）（单选） | | | □符合安全文明施工相关要求不扣分  □未收集，扣2分  □已收集未分类或部分收集不及时，扣1分 | | | |  |
| 楼层清理（2分）（单选） | | | □及时清理不扣分  □清理不及时，扣2分 | | | |  |
| 洗车槽及污水沉淀池（1.5分） | | | □符合相关要求不扣分  □不符合相关要求，扣1.5分 | | | |  |
| 夜间施工申报（噪声扰民）（1分） | | | □夜间施工已申报不扣分  □不符合相关要求，扣1分 | | | |  |
| 废液回收设施（1分） | | | □对废液设立专门回收存放设施不扣分  □未回收管理，扣1分 | | | |  |
| 裸土覆盖及扬尘治理（1.5分） | | | □符合当地相关要求不扣分  □不符合当地相关要求扣1.5分 | | | |  |
| 建筑材料堆放（1.5分） | | | □符合安全文明施工要求不扣分  □不符合相关要求扣1.5分 | | | |  |
| 安全监理（40分） | 危大工程（基坑支护、高支模等）（4分）  （单选） | | | □按照经审批方案规范不扣分  □无方案已施工措施不力扣4分  □方案未经审批已施工措施不得力扣2分  □未严格按审批方案施工措施不得力扣2分 | | | |  |
| 一般模板工程（支撑系统、立柱稳定、施工荷载、拆模）（4分）（最多扣4分） | | | □按照经审批方案施工不扣分  □每发现一处隐患扣0.5分 | | | |  |
| 脚手架工程（悬挑式脚手架、落地式脚手架、吊篮脚手架、爬架）（最多扣4分） | | | □按照已审批方案规范施工，不扣分  □每发现一处隐患扣0.5分 | | | |  |
| 卸料平台（2分）（最多扣2分） | | | □按照已审批方案规范施工，不扣分  □每发现一处隐患扣0.5分 | | | |  |
| 三宝、四口、五临边（最多扣4分） | | | □不戴安全帽、高空作业不系安全带每例扣0.5分  □四口五临边防护不到位每处扣0.5分 | | | |  |
| 特种设备（塔吊、外用电梯、物料提升机）（最多扣3分） | | | □按照已审批方案规范施工，不扣分  □每发现一处隐患扣0.5分 | | | |  |
| 其他施工机械设备（如汽车吊、桩机、挖机、发电机等）（3分）（多选） | | | □站在起吊构件上高处作业扣0.5分  □吊钩无保险，扣0.5分  □站在大臂下方指挥、操作，扣0.5分  □起吊区域无警戒，扣0.5分  □无抗倾倒措施扣0.5分  □违反规定使用淘汰机具，扣0.5分 | | | |  |
| 电动施工机具（平刨、圆盘锯、钢筋机械、电焊机、搅拌机、潜水泵、手持电动工具（3.5分）（多选）） | | | □平刨和圆盘锯合用一台电机，扣0.5分  □平刨和圆盘锯无防护罩，扣0.5分  □平刨和圆盘锯无人操作未切断电源扣0.5分  □焊把线接头超过3处、绝缘老化扣0.5分  □焊把线一次线长度超过规定扣0.5分  □搅拌机料斗无保险挂钩，传动部位无防护罩扣0.5分  □其他扣0.5分 | | | |  |
| 临时用电（4分）（多选） | | | □配电箱开关箱、现场照明、配电线路未采用三级配电两级保护、一机一闸一漏一箱、三相五线制 、TN-S接零保护系统，扣0.5分  □未做保护接零扣0.5分 □未重复接地扣0.5分  □无漏电保护器扣0.5分 □漏电保护器失灵扣0.5分  □无漏电保护器扣0.5分 □参数超标扣0.5分  □外电防护不到位扣0.5分 | | | |  |
| 查看现场堆载、邻近道路安全防护、邻近边坡、建筑、环境等是否存在隐患（2分）（多选） | | | □建筑楼面作业面材料堆放超载，扣1分  □邻近道路无安全防护，扣0.5分  □邻近边坡、建筑、环境等存在安全隐患，扣0.5分 | | | |  |
| 施工现场各种安全标志和安全警示落实情况（0.5分） | | | □符合相关要求不扣分  □关键部位无安全警示扣0.5分 | | | |  |
| 办公区、住宿区及在建工程火灾隐患的防范落实情况（2.5分）（多选） | | | □在建工程未安装消防给给管及水泵扣0.5分  □在建工程兼作住宿扣0.5分  □在宿舍里做饭扣0.5分  □在宿舍里使用大功力电器扣0.5分  □无灭火器或灭火器失效或数量不足扣0.5分 | | | |  |
| 危险品管理与使用（气瓶、燃料、炸药等易燃易爆物品）（2.5分）（多选） | | | □符合要求不扣分  □气瓶间距小于5米扣0.5分  □距明火小于10米，扣0.5分  □乙炔瓶平放，扣0.5分  □氧气、乙炔未分开存放，扣0.5分  □易燃易爆物品存放仓库无防火、警示标识扣0.5分 | | | |  |
| 特种作业持证上岗的核查（1分） | | | □均持证上岗不扣分  □未持证上岗扣1分 | | | |  |

附3、检查项目分组表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **武汉检查项目** | | | |
| 项目名称 | **总监** | **电话** | 工程地点 |
| 一组 | | | |
| 当阳空军机场监理竞谈文件 | **郑登贵** | **13508681879** |  |
| 伍家乡共谊温馨家园18#楼及幼儿园工程监理 | **何宏军** | **13971642797** |  |
| 八亩市畔山林语7#楼 | **邵国庆** | **13886819921** |  |
| 榔坪镇综合服务中心项目 |  |
| 共谊18#楼及幼儿园 | **龚先龙** | **13872496005** | 宜昌市伍家岗区东站路 |
| 共生支护项目 |  |  |  |
| 前坪安置小区 | **邵国庆** | **13886819921** | 宜昌市伍家乡前坪村 |
| 某部队项目 | **徐明彦** | **13111971297** | 海南 |
| 解放大道下延线5标 | **敖超** | **13597879456** | 武汉市解放大道 |
| 荆州港盐卡综合物流园综合作业区工程 YKWLYJL-1 | **将义山** | **13635710333** | 荆州 |
| 松滋市稻谷溪城市湿地公园 | **郑登贵** | **13508681879** | 松滋市水稻原种场和南海镇剑峰村 |
| 湖北省琴断口监狱改扩建项目A片区服刑人员监舍、食堂监理 | **姜敬华** | **13659803029** | 武汉市汉阳区米粮山新村140号 |
| 二组 | | | |
| 核动力运行研究所服务中心综合楼监理 | **刘明军** | **13163391768** | 武汉东湖新技术开发区长城创业科技园 |
| 武汉科技大学青山校区公租房装饰装修工程监理 | **姜敬华** | **13659803029** | 武汉科技大学青山校区内 |
| 核动力运行研究所研发中心实验楼 | 东湖高新区光谷未来城核动力运行研究所 |
| 中国地质大学（武汉）附中改造工程 | **李清** | **13972459079** | 中国地质大学东区 |
| 湖北省中医院武东院区1期 | **翁方利** | **18771117112** | 葛店开发区 |
| 红枫金座财富广场 | 关山大道 |
| 麻城市沪蓉大道西段(火车北站一兴达路) | **廖总** | **15387192981** | 麻城市西部开发区 |
| 黄冈楚曦房地产开发有限公司新城府工程 | 黄冈市 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **十堰检查项目名称（四季度）** | | | | | |
| **序号** | **工程名称** | **总监** | **电话** | **区域** | **检查分组** |
| **1** | **丹江口市土关垭等三乡镇土地整治项目** | **熊虎** | **15871097967** | **丹江** | **三组** |
| **2** | **房县农村环境治理工程** | **熊虎** | **15871097967** | **房县** |
| **3** | **丹江新维至高厂房** | **李海平** | **13593733210** | **丹江** |
| **4** | **成邦华夏公馆** | **胡雄波** | **13997839288** | **城区** | **四组** |
| **5** | **重庆路改造项目** |
| **6** | **林安国际** |
| **7** | **茅箭区南部山区旅游景观建设工程** | **敖超** | **13597879456** | **城区** |
| **8** | **朝北沟保障房项目（德正苑）** | **吕勇** | **13972498333** | **城区** |
| **9** | **中岳华庭** |
| **10** | **十堰市中医医院新建业务综合楼项目** |
| **11** | **佰昌仓储物流产业园一期项目** |
| **12** | **远洋悦府项目** |
| **13** | **天舒医药生产车间** |
| **14** | **大学生孵化基地项目** | **王磊** | **13035268348** |
| **15** | **苗苗幼儿园** | **王柳** | **13971921008** |
| **16** | **红会被灾仓库** |
| **17** | **东岳分局技术用房装修工程** |
| **18** | **黄石路新建工程** | **王志岭** | **13235655935** |
| **19** | **十堰市妇幼保健院新院区一标段建设项目** |
| **20** | **武当山太和楼工程** | **梁学红** | **18772968419** | **武当山** | **五组** |
| **21** | **太极传奇小区边坡治理项目** |
| **22** | **杨家畈道路硬化工程** |
| **23** | **郧县柳陂镇月亮湖生态园1期安置小区** | **杨建华** | **13277264686** | **郧县** |
| **24** | **郧西羊尾镇项目** | **张太兵** | **13872796316** | **郧西** |
| **25** | **郧西县天河金街** |
| **26** | **发展大道廉租房** |
| **27** | **郧西县天河国际城二期** |
| **28** | **谷润、北欧春天** |
| **29** | **竹山环境治理项目** | **雷洪** | **13972453948** | **竹山** | **另行安排** |
|  |  |  | | |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |